# AI-SIM × 食蟲植物

智慧探究實驗室開發規格書 V1.1

Codex-ready｜學生探究工作台 × 九格感測資料庫 × AI 提問與 CER 科學論證引擎

文件日期：2026-10-20  ｜  學年度：115（2026/08–2027/07）  ｜  狀態：可執行開發規格，非已驗收成品

需求來源：AI-SIM 核心白皮書 V1.0、AI-SIM × 食蟲植物整合實施計畫書 V1.0。優先保留原計畫的 36 週課程、8 次教師社群、24 位學生／6 組、九格三層監測、含稅硬體上限 NT$65,000；此預算不自動涵蓋雲端模型及軟體維運。

# 1. 執行摘要與範圍

第一期以一個可實際操作的教學研究閉環為成功定義：教師建立食蟲植物任務 → 學生獨立作答並鎖定原稿 → 感測資料/影像形成來源明確的證據 → AI 僅提供引導問題 → 學生修訂 CER → 教師人工評閱 → 研究者依授權取得匿名化資料。

| P0 本期必做 | P1 下一期 | 暫不納入 V1.1 |
| --- | --- | --- |
| 登入與角色、班級6組、任務、版本化學生作答 | 全25格完整內容編輯器 | 自動生成研究結論 |
| 九格、感測資料與校正/品質標記 | 影像AI量測與人工覆核流程優化 | 無教師審核的全自動評分 |
| M01/M09/M19/M24/M25、教師CER評量 | 長期研究儀表板與跨校合作 | 未經授權公開學生個資 |
| 模擬資料模式、匿名匯出、日誌、測試 | 接實體ESP32、多模態模型 | 購買任何新硬體或付費API |

# 2. 使用者、權限及成果

| 角色 | 可執行 | 不可執行 |
| --- | --- | --- |
| 學生 | 檢視被分派任務、交初答、看本組授權數據、取得AI提示、修訂與提交 | 修改原始感測資料、檢視其他組個資、直接產生研究匯出 |
| 教師 | 課程/分組、教材、審核AI回應、人工CER評分、下載本班教學資料 | 覆寫原始證據、直接讀取未授權班級 |
| 研究者 | 在核准範圍內擷取匿名化資料集、檢視版本與量表 | 存取姓名對照表、將未同意資料納入研究 |
| 管理者 | 帳戶、設備、金鑰、校正、備份、審計 | 在無紀錄下刪改原始資料 |
| 裝置服務帳號 | 授權裝置寫入帶時間戳的感測資料 | 使用一般人的教師/研究者 API |

認證：本機開發可以使用種子帳號與假名資料，正式環境須支援安全登入與最小權限。租戶/校別、班級、群組的存取在 API 及查詢層雙重驗證；直接猜測 URL ID 不可越權。

# 3. 核心畫面與使用流程

| 畫面 | 必要元件 | 行為與驗收 |
| --- | --- | --- |
| 學生工作台 | 任務列表、問題、原稿欄、資料證據、AI提示、修訂欄、CER | 原稿送出後產生不可覆蓋版本；提供前後差異與每次保存時間 |
| 九格監測儀表板 | 3×3 區位、最後上報、溫濕度、光照、訊號與異常 | 斷線呈現缺值/離線、不把 0 當缺測；保留單位與時間帶 |
| AI 提問面板 | 教師批准的問題模板、提示版本、證據參照 | 先要求學生初答；只返回提示問題、禁止代答及捏造來源 |
| CER 論證編輯器 | Claim/Evidence/Reasoning 三欄、來源選擇、修訂紀錄 | 證據需引用可查詢資料/影像 ID，禁止憑空填入感測值 |
| 教師評閱台 | 學生原稿/修訂比較、CER四級規準、覆核/旗標 | AI診斷僅建議，教師評閱與評分獨立留痕 |
| 研究匯出台 | 同意條件、欄位選擇、樣本量、CSV/JSON、匯出稽核 | 預設不含姓名、臉部/聲音、設備憑證；不同意資料不能被匯出 |

# 4. AI-SIM 矩陣與課程對應

保留原25格 M01–M25 編碼；V1.1 先完整實作六格：M01 提問、M09 變因、M13 影像觀察證據登錄（初版人工標註）、M19 時間序列資料建模、M24 CER 檢查、M25 學習反思。M13 第一版不宣稱視覺模型已完成。

| 模組 | 學生輸入 | AI/系統回應 | 保存證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | 觀察筆記、三個研究問題 | 只問可測量性與對照條件 | 原稿/修訂問題+理由 |
| M09 | 操縱/應變/控制變因、重複設計 | 提醒混雜變因、共享燈源 | 變因表版本與教師審核 |
| M13 | 植物影像、觀察標籤 | 依檔案元資料提示觀察；不得自動宣稱照片量測結果 | 原圖hash、標註、時間 |
| M19 | 區位/量測/起訖時間 | 繪圖並註明缺測、單位、品質旗標 | 查詢參數、資料列ID、圖表規格 |
| M24 | CER草稿與證據ID | 以問句指出不足與替代解釋 | CER初稿/提示/終稿 |
| M25 | 自我反思與修訂說明 | 提出一個需再驗證的問題 | 反思、AI介入標記 |

# 5. 九格設備、資料品質與科學實驗有效性

3層×3格，zone_id=Z01–Z09，對應 level_index=1..3、position_index=1..3。device_id與zone_id不是同一個欄位；裝置更換需保留安裝生效與失效時間。上層/同層燈源可共用：新增 environment_cluster_id、light_group_id 和 treatment_id；分析時不將同一共享環境的數格視為獨立處理複本。

每筆資料保留 server_received_at（UTC）、observed_at（附偏移量轉UTC）、metric、value、unit、calibration_ref、quality_flag、ingest_batch_id、raw_payload_hash。顯示端用 Asia/Taipei。

感測上報至少支援溫度與相對濕度示範資料；光照、pH及其他指標先以可設定 capability 方式管理。不得假設採購型號或測量精度。

建立品質旗標 valid / missing / out_of_range / suspect / uncalibrated / duplicate / clock_skew；不使用0代替缺值。

設備離線由 last_seen_at 與預期頻率判定。離線緩存重新上報採 idempotency_key 去重；資料寫入只追加，不允許更新歷史測值；更正以 correction records 指向原紀錄。

每張影像附 zone_id、plant_id、captured_at、檔案SHA-256、拍攝裝置類別及使用授權；兒童照片不得上傳公開儲存桶。

教師/學生圖表明確標示：影響光照的實驗需要獨立重複、隨機化、植株狀態與光照實測；監測曲線本身不能證明因果。

# 6. 系統架構與部署選擇

建議技術基準（可按既有Repo調整）：前端 Next.js + TypeScript；後端 FastAPI + Python；PostgreSQL；S3相容私有物件儲存；Docker Compose 本機開發；AI Gateway 以 adapter 隔離外部模型。若既有repo已有成熟技術，Codex 必須先盤點，經評估後選最少重工的同等方案。

架構：Browser(Student/Teacher) → API/Auth RBAC → PostgreSQL + Private Object Storage；ESP32/Simulator → ingestion API（專用 token） → immutable sensor_readings；AI Gateway → safety guard → provider/mock → teacher review/audit；Research Export → consent filter → de-identification → report artifact。

系統應預設完全離線的 Mock AI/Simulator 路徑，無外部金鑰也能啟動示範與執行測試。硬體採購、正式部署與AI供應商選擇不在本開發階段擅自決定。

# 7. 資料模型與限制

| 資料實體 | 主要欄位／約束 |
| --- | --- |
| schools/classes/groups | id, school_id, grade_band; student pseudonym 和組別歸屬 |
| users/memberships | role, status, school_id, class_id, group_id；驗證最小權限 |
| plants/zones/devices | plant species, zone ID, device installation history, environment_cluster_id, light_group_id |
| sensor_readings | append-only, source timestamp, receive timestamp, metric, decimal value, unit, quality, hash, device_id, idempotency_key |
| media_evidence | private storage key, sha256, owner, zone_id, captured_at, consent_scope |
| tasks/task_assignments | matrix_code, prompt version, class/group assignment, due_at |
| student_responses/response_versions | phase=pre_ai/revised/final, version_number, immutable content, timestamp |
| ai_interactions | provider/model, policy_version, prompt_template_version, input hash, sanitized output, teacher_review_status |
| claims/evidence_links | CER claim/evidence/reasoning sections linked to source IDs |
| rubric_scores | human grader, criterion, level 1..4, rubric_version, rated_at |
| consents/research_exports/audit_logs | separated consent purpose/version; export filter/snapshot/hash; who/action/time |

# 8. API 契約與處理規則

| HTTP endpoint | 角色 | 必須行為 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/zones | student/teacher | 依班級返回Z01–Z09狀態與共享群組 |
| POST /api/v1/ingest/readings | device | 驗token、schema、冪等、時鐘偏差、速率限制 |
| GET /api/v1/readings | student/teacher | zone、metric、range、quality、page；最大查詢限制 |
| POST /api/v1/tasks | teacher | 建立包含matrix_code與prompt版本的任務 |
| POST /api/v1/responses | student | 提交初稿；後續新增版本不覆寫 |
| POST /api/v1/ai/hints | student/teacher | 檢查先答/政策/同意；返回引導問題 |
| POST /api/v1/cer/feedback | student/teacher | 引用證據ID、返回建議問句與缺口 |
| POST /api/v1/rubric-scores | teacher | 人類評分1..4與規準版本 |
| POST /api/v1/research/exports | researcher | 核准範圍內匿名匯出，另記審計 |

錯誤契約：統一 {error:{code,message,request_id}}，至少401未登入、403越權、409版本衝突/重覆、422資料驗證、429限流、503模型不可用。寫入操作需 trace_id；裝置API不可用學生命名空間。

# 9. AI Gateway 提示規範（供 Codex 實作）

AI 系統層：你是國小自然科學探究的蘇格拉底式引導者。對已提出觀察的學生提供最多3個短問題，不直接輸出可繳交的完整研究設計、CER答案或科學結論。不臆造數據、文獻、照片觀察或引用；若原始證據不足，明確標示待驗證。標記 evidence_ids、prompt_version、safety_flags。所有評分是供教師參考，不是正式成績。

若學生尚未提交 pre_ai 回應，API 必須拒絕 hints；若模型逾時或風險觸發，返回可解釋的安全模板或由教師覆核，不得靜默產生假資料。AI不得寫入 sensor_readings 或直接修改 student_responses。

# 10. 90天工程里程碑與交付

| 階段/期間 | 交付內容 | 驗收門檻 |
| --- | --- | --- |
| P0 10/20–11/02 | 盤點既有repo、需求差距、資料分類、UI線框、OpenAPI、架構決策ADR | 開發環境一鍵啟動；風險與未知事項可見 |
| P1 11/03–11/16 | RBAC、6組種子資料、任務與不可覆寫初答、九格schema/migration | 跨組越權測試拒絕，版本衝突回409 |
| P2 11/17–12/14 | 感測模擬器、九格儀表板、M01/M09/M13/M19、資料旗標與繪圖 | 模擬斷線/重送/缺測均有畫面與測試 |
| P3 12/15–12/28 | M24/M25、AI Mock/provider adapter、CER教師評分、稽核 | 無初答不允許AI提示；教師分數不可被AI取代 |
| P4 12/29–01/17 | 匿名匯出、e2e測試、安全與備份演練、試教操作手冊 | 可用合成資料展示完整閉環；未經核准不匯入學生實際資料 |

# 11. 測試策略與 Definition of Done

單元：變因表、Rubric等級、時間帶轉換、品質旗標、提示政策；測試基準是規格，不是模型主觀表現。

整合：重覆測值上報冪等、時間戳偏移、裝置無權讀學生資料、授權班級隔離、AI無法修改原稿、匯出同意過濾。

端到端：教師指派M01→學生初答→Mock AI引導→M09實驗計畫→模擬器九格入庫→M19圖表→M24 CER→教師評閱→M25反思→匿名匯出。

性能目標（開發基線）：本機100,000筆測值分頁查詢P95<2秒，標準條件需寫入benchmarks；負載、硬體及限制皆須揭露。

安全：至少 OWASP 常見風險（權限、輸入、金鑰與日誌）檢查；備份還原演練、裝置密鑰輪替；依賴掃描。

完成標準：README安裝成功、migration可重跑、mock無外部服務、CI全綠、示範錄影/截圖、測試記錄、未完成項目與風險清單。

# 12. 課堂試行與研究資料治理

第1年度24名/6組屬先導試行，重點是可行性、學習軌跡、工具穩定與評量一致性，不聲稱準實驗因果效果。紀錄CER四級規準（主張/證據/推理）、原稿/修訂/教師評分及可追溯的時間與任務版本。為保護學生，教學同意與研究同意分開，未同意者也能正常參與課程但不進研究匯出。研究者存取須經角色與目的授權；資料保留與刪除期限依校方核定，尚未核定前用合成資料。

第一輪研究指標：任務完成比例、初答保存完整率、來源可追溯比例、有效感測資料占比、教師評閱時間、CER前後變化、雙評分者一致性。未設定前不宣稱已達成任何成果。

# 13. 交付結構、Code Review與操作順序

交付建議 repo：apps/web, services/api, packages/contracts, db/migrations, simulator, curricula, prompts, tests, research, docs/adr, docs/runbooks, infra。優先提供可跑的單一repo，不在第一輪拆分大量微服務。

Codex執行規則：先讀README與現有系統，先給檔案樹/風險/實作順序；之後逐Sprint提交實際程式碼與測試，不應只輸出計畫。不得擅自部署、採購、使用真學生資料，亦不得把裝置或模型密鑰寫入repo。

# 14. 重要決策與待確認條件

實際九格ESP32模組的廠牌/感測器接線/上報頻率尚需廠商或現場實測；API先與硬體解耦。

原有36週、8次社群與2027年6月成果發表的正式日期，仍以核定文件為準。

65,000元為九格硬體含稅上限，不代表軟體開發/AI推論已有經費來源。

正式研究使用的學生資料、人體研究倫理/校內審查與研究同意須先完備。

線上發表僅使用獲授權且去識別化的示範材料。

# 附錄：6 組學生示範情境

例：G03 學生選 Z02 毛氈苔，先記錄「黏液減少可能是因為光照」；AI提示「是否有濕度或水分差異？」；學生新增兩種可檢驗假說，選取光照/濕度時間序列並排除缺測；在CER中引用具來源ID的數據；教師依規準評分。所有資料在開發版均為合成資料。